|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerência de riscos em desenvolvimento de software | | | | | |
| QUICKBUS | | | | | |
| Complexidade | | | | | |
| Qtde | Riscos | Probabilidade | Impacto |  | Resposta |
| 1 | Alteração no escopo do projeto | Alta | Alta |  | Realizar as alterações Nescessarias o mais rapido possivel sem atrasar o projeto. |
| 2 | Mudanças de Requisitos . | Alta | Alta |  | Realizar as alterações Nescessarias o mais rapido possivel sem atrasar o projeto. |
| 3 | Estouro de prazo devido a erros no gerenciamento necessidades tecnológicas desconsideradas durante o planejamento das etapas. | Médio | Médio |  | Reavaliar o projeto e criar novas sprints, recuperando as etapas que foram desconsideradas no passado. |
| 4 | Estouro de prazo devido a falhas de desenvolvimento. | Médio | Médio |  | Reorganizar a equipe, divido as tarefas e arrumar os erros. |
| 5 | Alterações na legislação autorais, ou de trânsito. | Baixo | Baixo |  | Contratar um advogado para instruir as alterações devidas. |
| 6 | Problemas com a falta de recursos. | Baixo | Alta |  | Buscar patrocinios ou ultilizar reservas monetárias. |
| 7 | Queda de Servidor devido a varios acessos simultaneos. | Alta | Alta |  | Ampliar o serviço de hospedagem, e aumentar a capacidade de usuarios no dominio do sistema. |
| 8 | Erros no calculos de rotas e localização. | Médio | Alta |  | Realizar as alterações Nescessarias o mais rapido possivel sem atrasar o projeto. |
| 9 | Incompatibilidade do sistema com o GPS do dispositivo. | Baixo | Baixo |  | Criar um manual com requisitos de ultilização do GPS |
| 10 | A interface do sitema não renderizar corretamente de um dispositivo para o outro. | Baixo | Baixo |  | Adaptar a nova resolução de tela nas proximas versões do sistema. |
| 11 | Erros nos calculos de tempo nos horáris dos ônibus. | Médio | Médio |  | Realizar as alterações Nescessarias o mais rapido possivel sem atrasar o projeto. |
| 12 | A complexidade do sistema, não devidamente percebida nas etapas iniciais. | Médio | Alta |  | Ao se depará com as dificuldades, realizar um treinamento na equipe, se preparando para as etapas mais complexas. |
| 13 | Aumento de custos do projeto | Baixo | Baixo |  | Verificar a nescessidade do aumento e repassar as partes interessadas. |
| 12 | Plágio do projeto. | Médio | Alta |  | Recorrer aos direitos autorais inicialmente gegistrado em cartório. |
| 14 | O risco de uma pessoa sair do projeto. | Baixo | Baixo |  | Buscar o mais rapido possivel um substituto com habilidades para continuar o projeto. |
| 15 | Equipe despreparada para trabalho em grupo. | Baixo | Alta |  | Reciclar a equipe realizando reuniões. |
| 16 | Problemas com o processo de gerenciamento de projeto, maturidade organizacional e habilidade dos integrantes da equipe. | Médio | Alta |  | Reuniões a cada final de um ciclo do projeto. |
| 17 | tempo de lançamento de releases do sistema ou novas versões. | Baixo | Médio |  | Ter o controle das versões, mantendo a comunicação na equipe. |
| 18 | Alterações no mercado quanto às suas necessidades ou capacidade de uso. | Baixo | Médio |  | Atualizar o sistema readaptando com as novas nescessidades. |
| 19 | Pressões da organização, da sociedade, do cliente. | Alta | Baixo |  | Responder aos protestos, Buscar soluções cabiveis para cada pedido. |
| 20 | falta de domínio tecnológico dos Usuários. | Baixo | Médio |  | Criar um manual de instruções , disponivel no proprio sistema. |