|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plano de Desenvolvimento da Sprint** | | |
| **Fases** | **Artefatos** | **Data de Entrega** |
| Definição da Visão | Planejamento do Projeto | 06/02/2017 |
|  | Casos de Uso | 13/02/2017 |
|  | Fluxo de Processo | 20/02/2017 |
|  | Documento de Visão | 27/02/2017 |
|  |  |  |
| Desenvolvimento do Backlog do Produto | Fluxo do Processo | 06/03/2017 |
|  | Estimativa Pontos Por Casos de Uso | 13/03/2017 |
|  | Burn Down do Projeto | 20/03/2017 |
|  | Planejamento do Projeto(detalhado) | 27/03/2017 |
|  | Diagrama de Classes | 03/04/2017 |
|  | Priorização do Backlog | 10/04/2017 |
|  |  |  |
| Reunião de Planejamento da Sprint | Objetivo/Meta da Sprint | 17/04/2017 |
|  | Objetivo/Meta da Próxima Sprint | 17/04/2017 |
|  | Plano de Desenvolvimento da Sprint | 17/04/2017 |
|  | Backlog da Sprint | 17/04/2017 |
|  | Estimativas da Tarefas da Sprint | 17/04/2017 |
|  | Detalhamento das Tarefas | 17/04/2017 |
|  | Cronograma do Product Owner | 24/04/2017 |
|  | Revisão da Priorização do Backlog | 24/04/2017 |
|  |  |  |
| Desenvolvimento do Produto | Documento de Arquitetura | 24/04/2017 |
| ... | ... | ... |